Отчёт

о реализации муниципальной программы

«Информационное общество городского округа Карпинск на 2020-2026 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2024 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | #### Цель 1. Повышение эффективности системы муниципального управления за счёт внедрения эффективных информационных технологий и современных методов управления. | - | - | - | - |  |
| 2 | ##### Задача 1.1. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности органов местного самоуправления городского округа Карпинск через официальные сайты | - | - | - | - |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1.1. Доля населения (16 лет и старше) информированного о деятельности органов местного самоуправления городского округа Карпинск | - | - | - | - |  |
| 4 | Задача 1.2. Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа Карпинск | - | - | - | - |  |
| 5 | ##### Целевой показатель 1.2.1. Доля персональных компьютеров органов местного самоуправления и муниципальных учреждений со сроком эксплуатации не более 5 лет | % | 85 | 58 | 68.2 | Недостаточное финансирование |
| 6 | Целевой показатель 1.2.2. Доля рабочих мест, оснащенных средства защиты информации | % | 50 | 12 | 24 | Недостаточное финансирование |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационное общество городского округа Карпинск на 2020-2026 годы»

ЗА 2024 ГОД

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Прочие нужды | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие № 1 Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности органов местного самоуправления городского округа Карпинск через официальные сайты, всего, из них: | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие № 2 Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа Карпинск, всего, из них: | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 3969,90 | 3781,39 | 95,25 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 40 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 41 | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела системно –

технического обеспечения									Грехов А. Д.