Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы: 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального округа Карпинск на 2020-2027 годы»
Ответственный исполнитель: Отдел ЖКХ, транспорта, энергетики и связи администрации муниципального округа Карпинск
Соисполнители: 
Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства»
Администрация муниципального округа Карпинск
Отчетный период – 1 полугодие 2025 года
Дата составления: «28» июля 2025 г.
Исполнитель: Елена Васильевна Штенгерт, 8 (34383) 9-44-79 (доб. 2012), 
                             e-mail: otdelgkhkarpinsk@mail.ru
Подпись ____________
Введение
Отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации муниципального округа Карпинск, как ответственным исполнителем, была разработана и постановлением Администрации городского округа Карпинск от 30.12.2019 г. № 1925 утверждена Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального округа Карпинск на 2020-2027 годы» (в редакции от 11.06.2025 № 1040) – далее Программа.
Программа входит в Перечень муниципальных программ городского округа Карпинск, подлежащих реализации в 2025 году, утвержденный постановлением Администрации ГО Карпинск от 29.08.2024 г. № 1284 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Карпинск, подлежащих реализации в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов». 
Целями Программы являются:
1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения;
3. Доступность и качество транспортных услуг.
Цели Программы достигается путём решения следующих задач:
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
4. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа.
5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
Муниципальная программа в 1 полугодии 2025 года реализовывалась в рамках следующих основных мероприятий:
Мероприятие 1. Содержание и обслуживание улично-дорожной сети; 
Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
Мероприятие 3. Развитие и модернизация автомобильных дорог;
Мероприятие 4. Транспортное обслуживание.
1) информация о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном периоде
В рамках основного мероприятия «Содержание и обслуживание улично-дорожной сети» выполнены работы по:
- текущему содержанию городских автомобильных дорог (расчистка от снега, вывоз снега, подсыпка противогололедными материалами в зимний период, полив, подметание);
- текущему содержанию городских площадей, тротуаров (расчистка от снега и подсыпка в зимний период, подметание в летний период);
- содержанию дорог в пос. Кытлым в зимний период;
- очистке водопропускных сооружений в весенний период;
        - содержание водопропускных сооружений в паводковый период;
        - ямочному ремонту дорог (1 221,25 м2, 170п.м);
        - содержанию и текущему ремонту остановочных комплексов;
        - профилированию дорог с добавлением щебня.
В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» в целях повышения безопасности дорожного движения выполняются работы по:
- текущему содержание средств регулирования дорожного движения (обслуживание светофорных объектов, ремонт и установка стоек, дорожных знаков);
- обеспечению видимости средств регулирования дорожного движения;
- нанесению дорожной разметки;

- устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей.
В рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация автомобильных дорог» выполнены работы по:
- продолжаются работы по капитальному ремонту ул. 8 Марта.
В рамках основного мероприятия «Транспортное обслуживание»:
- в рамках Муниципального контракта № 03623002310240001790001                     от 17.12.2024 г. на выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального округа Карпинск, заключенного между Администрацией городского округа Карпинск и Обществом с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие «Люкс».
2) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников
Общее финансирование Программы в 2025 году запланировано в размере 249 043,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в размере 212 897,7 тыс. рублей.
 Фактически за 1 полугодие 2025 года на реализацию программы направлены средства в объёме 38 426,5 тыс. рублей или 15 % от запланированного значения.
Полная информация о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников приведена в Приложении № 1 к настоящему отчету.
3) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
В ходе реализации Программы в 1 полугодии 2025 года целевые показатели  достигнуты согласно расчета основных показателей Программы (Приложение № 4). 
Сведения о достижении значений показателей, характеризующих достижение цели и решение поставленных Программой задач приведены                       в Приложении № 2 к настоящему отчету.
4) предложения по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы
Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 3 к настоящему отчету.
Приложение № 1
Форма 1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАРПИНСК
НА 2020-2027 ГОДЫ»
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За 1 полугодие 2025 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
	№ строки
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Цель 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Задача 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Целевой показатель 1.1.1. Доля протяжённости автомобильных дорог, общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, выполняемых в целях обеспечения ее сохранности для безопасного использования, в  общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью
	процент
	100
	100
	100
	 
	

	4
	Целевой показатель 1.1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	%
	-
	-
	-
	Исключен с 2022 года
	

	5
	Целевой показатель 1.1.3. Текущий ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	1 500
	1221
	81
	
	

	6
	1.1.4. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (по отношению к 2018 году)
	%
	на 2,5
	на 3,4
	148
	Включен с 2022 года


	

	7
	Задача 1.2. Проведение  капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 
	 
	 
	
	 
	

	8
	Целевой показатель 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	0,7
	0
	0
	
	

	9
	Цель 2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	
	 
	

	10
	Задача 2.1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Целевой показатель 2.1.1. Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в следствие неудовлетворительных дорожных условий
	ед.
	233
	0
	0
	
	

	12
	Целевой показатель 2.1.2. Количество технологических присоединений энергопринимающих устройств светофорных объектов к электрическим сетям
	ед.
	0
	0
	-
	 Мероприятия в 2025 году не реализуются
	

	13
	Цель 3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения муниципального округа Карпинск
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Задача 3.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Целевой показатель 3.1.1. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа
	%
	0
	0
	0
	 
	

	16
	Целевой показатель 3.1.2. Количество зон садоводческих товариществ, гражданам которых предоставлена мера финансовой поддержки в виде льготных проездных билетов
	ед.
	0
	0
	0
	 В 2025 году меры социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального округа Карпинск по продаже льготных проездных билетов на автомобильный транспорт общего пользования не предоставляются
	

	17
	Задача 3.2. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18
	Целевой показатель 3.2.1. Выполнение графика подвозки питьевой воды населению в Южной части города Карпинска
	%
	0
	0
	-
	 Соглашение на возмещение затрат по подвозу питьевой воды населению с 2022 года не заключается
	


329/5=65,8%
Приложение № 2
Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАРПИНСК
НА 2020-2027 ГОДЫ»
За 1 полугодие 2025 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
	№ строки
	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	План
	Факт
	Процент выполнения
	

	1. 
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	249 043,7
	38 426,5
	15
	 

	2. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	3. 
	областной бюджет
	36 146,0
	0,0
	0
	 

	4. 
	местный бюджет
	212 897,7
	38 426,5
	18
	 

	5. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	6. 
	Капитальные вложения
	0,0
	0,0
	0
	

	7. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	8. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	9. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	10. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	11. 
	Прочие нужды
	249 043,7
	38 426,5
	15
	 

	12. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	13. 
	областной бюджет
	36 146,0
	0,0
	0
	 

	14. 
	местный бюджет
	212 897,7
	38 426,5
	18
	 

	15. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	16. 
	Мероприятие 1. Содержание и обслуживание улично-дорожной сети
	41 049,0
	21 939,5
	53
	 

	17. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	18. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	19. 
	местный бюджет
	41 049,0
	21 939,5
	53
	

	20. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	21. 
	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	18 311,9
	2 829,3
	15
	 

	22. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	23. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	24. 
	местный бюджет
	18 311,9
	2 829,3
	15
	 

	25. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	26. 
	Мероприятие 3. Развитие и модернизация автомобильных дорог
	152 099,0
	167,7
	0
	 

	27. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	28. 
	областной бюджет
	36 146,0
	0,0
	0
	

	29. 
	местный бюджет
	115 953,0
	167,7
	0
	

	30. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	31. 
	Мероприятие 4. Транспортное обслуживание 
	37 583,8
	13 489,9
	36
	

	32. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	33. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	34. 
	местный бюджет
	37 583,8
	13 489,9
	36
	

	35. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	36. 
	Мероприятие 5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объектов к электрическим сетям
	0,0
	0,0
	0
	

	37. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	38. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	39. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	40. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	

	41. 
	Мероприятие 6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0,0
	0,0
	0
	

	42. 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	43. 
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	44. 
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	45. 
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0
	


П
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Q1
	Оценка полноты финансирования
	Q2
	Оценка достижения плановых значений целевых показателей
	Оценка эффективности реализации муниципальной программы

	0,15
	существенное недофинансирование
	0,66
	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
	Оценка - 2.

Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего

требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана.

Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы


Приложение № 4
Расчет основных показателей Муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального округа Карпинск 
на 2020-2027 годы» за 1 полугодие 2025 года
Показатель 1.1.1. (Доля протяжённости автомобильных дорог, общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, выполняемых в целях обеспечения ее сохранности для безопасного использования, в  общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью) показатель рассчитывается на основании выполненных работ на мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования к протяженности автодорог местного значения согласно утвержденного постановлением Администрации муниципального округа Карпинск Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Карпинск. 
ДПАДсод = (ДПАДпрф + ДПАДрс) / 2, где:
(100% + 100%) / 2 = 100%
ДПАДпрф - доля протяжённости автомобильных дорог, общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по профилированию в соответствии с нормативной потребностью (данные по исполненным муниципальным контрактам МКУ «УКХ», а также силами МКУ «УКХ»);
100%             
ДПАДрс - доля протяжённости автомобильных дорог, общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по расчистке от снега (данные по исполненным муниципальным контрактам МКУ «УКХ»,                  а также силами МКУ «УКХ»).
100%
Показатель 1.1.2. (Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,                   в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования) - исключен                  с 2022 года.
Показатель 1.1.3. (Текущий ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) формируется по данным заключенных контрактов МКУ «УКХ» (ямочный ремонт автомобильных дорог):
- № 03623002310250000330001 от 22.04.2025 г. – 637 м2, 170м.п. ;

- №03623002310250000740001 от 30.06.2025г. – 584,25 м2.
Показатель 1.1.4. (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (по отношению к 2018 году)) рассчитывается по формуле:
ДПАДнНТ=ДПАДнНТ2018 - ДПАДнНТn-год=70,3-66,9=3,4%
ДПАДнНТ2018 – доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году (сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, по форме федерального статистического наблюдения № 3ДГМО), процент – 70,3
ДПАДнНТn-год – доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном периоде (сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, по форме федерального статистического наблюдения № 3ДГМО), процент – 124,2/185,5*100=66,9;
Показатель 1.2.1. (Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) формируется:

- по данным заключенного долгосрочного Муниципального контракта № 03623002310220000490001 от 19 апреля 2022 года -  продолжены работы   по капитальному ремонту автодороги по ул. 8 Марта (в границах улиц Почтамтская – Свердлова, Лесопильная - Республики)». 
Показатель 2.1.1. (Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в следствие неудовлетворительных дорожных условий) – 0 ед.
Показатель 2.1.2. Количество технологических присоединений энергопринимающих устройств светофорных объектов к электрическим сетям) формируется по данным заключенных Муниципальных контрактов МКУ «УКХ».
Отсутствие вновь вводимых светофорных объектов
Показатель 3.1.1. (Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа) рассчитывается по формуле:
Дн = ЧнвНП / ОЧн,    0 ед.
ЧнвНП - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа (сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области шифр 13056 11-10);
0
ОЧн - общая численность населения муниципального округа (сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области шифр 13056 11-10).
28 074 чел.
Показатель 3.1.2. (Количество зон садоводческих товариществ, гражданам которых предоставлена мера финансовой поддержки в виде льготных проездных билетов).
0 ед.
Показатель 3.2.1. (Выполнение графика подвозки питьевой воды населению в Южной части города Карпинска) – с 2022 года соглашение на возмещение затрат по подвозу питьевой воды не заключается.
